路基开挖施工工艺框图

不合格项目重做

施工测量

中线

水平

边桩

挡墙

水沟

护桩

断面

不合格项目重做

资料整理

不目

合重

格做

项

场地清理

砍树

挖树

杂草

掘除

开挖

台阶

准备

施工

分项质量评定

不合格项目重做

土方处理

不合格项目重做

确定运往以挖作填地段

施工记录

不重

合

格

项

目做

工程师检查签证

签证

场地检查

土方处理检查

测量复核

审核资料

不合格项目重做

土方开挖

分项质量评定

划分挖土工点

确定开挖工作面

确定运输路线

开挖

运土

工程师检查

不合格项目重做

合格

不合格项目重做

排水、防护

边坡整修

路面整修

浆砌片石水沟

分项质量评定

不合格项目重做

工程师检查

分项质量评定

合格

检查验收