石灰粉煤灰路堤施工工艺图

材料准备

路肩放样

人工整平路肩土

内边修直

布粉煤灰、稳压

计量布石灰

路拌机拌和

推土机初平

平地机精平

压路机碾压

养生覆盖养生

报监理工程师审批

石灰消解过筛

检查含水量

检测灰剂量

备石灰