墩台身及托盘顶帽施工工艺流程图

平整场地

测量放线

基础凿毛

绑扎墩台身钢筋

立墩台身模板

灌注墩台身砼

拆模

复测

绑扎托盘顶帽（耳墙）钢筋

立模板

灌注砼

砼养护

拆模

砼养护

取试件

取试件

复测垫石标高