桥面工程施工工艺框图

施　工　准　备

桥面模板安装

混凝土湿法养生

施工方案报

监理工程师审批

清扫、清洗桥面

绑扎桥面钢筋

钢筋加工成型

进入下道工序

砼配合比、计量

检查

各项数据汇总报

监理工程师审批

检查

模板制作

桥面混凝土浇筑

检查

试块制作

检查

混凝土拌和

混凝土运输

混凝土强度检查

各部尺寸及平整度检查

采取补救措施