钻爆法施工工艺流程图

修正支护参数

施工准备

确定施工方法

开      挖

是否

符合管理基准

初期支护

现场监控量测

结    束

防水隔离层

二次衬砌

（修改施工方案）

（改变开挖步骤、顺序）

否

是