机械架梁工程施工工艺流程图

施工准备

平整龙门吊基础

线路及线界，桥头路基，机车压道、垫石十字线及锚栓孔检查

梁外观检查，上道碴,机械工具配件清点

线路维修，桥头加固接短轨

架桥机对位

组立龙门吊

龙门吊倒装桥梁至二号车

梁由二号车进入一号车

移梁到位

调整支座

质量检查

整孔梁就位

电焊横隔板

铺桥面轨

重复架其它各孔桥

架梁收尾作业

整理资料、移交

运梁专列至工地

安装移梁设备

收0号柱，拆除短轨

支座安装