粉喷桩施工工艺流程图

三通一平

测量

桩机就位

机身调整

启动空压机送气

管路堵塞否

钻进、在设计深度停钻

闭气阀、开料阀

喷料正常否

边提钻边喷粉

提钻到停粉标高停止喷粉

提钻到地表以上

停机填写施工记录

移钻机至下一桩位

桩顶保护标高停止提钻、钻头继续转动

检查处理

检查处理

进行二次搅拌、复喷

启动主电机钻进